Темы:
1. Изучить интерфейс Microsoft Project, выполнить ввод и настройку работ.
2. Создать иерархическую структуру работ, выполнить назначение ресурсов.
3. Выровнять нагрузку ресурсов.
4. Оценить бюджет проекта. 
5. Выполнить определение и управление критическим путем проекта.
6. Сформировать базовый план, выполнить анализ освоенного объема выделенных средств. 
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